

Projet Darties – Groupe2

Rapport de suivi

**Création du document : Pierre COSTE – Directeur de Projet**

**Date : 15/12/2010**

Rapport de suivi

Projet Darties – Groupe2

# Contenu

[I. Contenu 1](#_Toc280169982)

[II. Objectifs du document 2](#_Toc280169983)

[III. Objectifs 2](#_Toc280169984)

[1. Objectifs fixés 2](#_Toc280169985)

[2. Livrables 2](#_Toc280169986)

[IV. Statistiques 3](#_Toc280169987)

[V. Management et gestion de projet 4](#_Toc280169988)

[3. Méthodes 4](#_Toc280169989)

[4. Problèmes rencontrés 4](#_Toc280169990)

[VI. Objectifs à venir 5](#_Toc280169991)

# Objectifs du document

Le document de suivi du projet synthétise l’avancement du projet, au niveau des différents groupes, mais aussi en ce qui concerne le projet en lui-même, le management utilisé, les problèmes et solutions mis en place.

# Objectifs

## Objectifs fixés

Lors de la dernière réunion de pilotage, des objectifs avaient été définis pour la réunion de décembre. Nous allons voir définir et par la suite voir s’ils ont été atteints

* Réalisation de spécification pour l’alimentation
* Travaux sur la partie restitution avec une démonstration
* Choix et mise en place d’une alimentation (mensuelle, annuelle …) avec une démonstration
* Rédaction de scénarios de recette

## Livrables

Les différents livrables qui sont réalisés pour cette réunion sont :

* Alimentation
  + Synthèse
  + CU Alimentation Mensuelle
  + CU Alimentation Annuelle
  + CU Alimentation Exceptionnelle
  + CU Alimentation Initialisation
  + Incohérences fichiers Excel
* Restitution
  + Démonstration SAS + Jasper
  + Liste des tableaux à faire
  + Synthèse
* ETL
  + Démonstration ETL – Alimentation Mensuelle
  + Synthèse
* Recette
  + Liste des scénarios à faire
  + Document comprenant des scénarios
* Dossier Architecture
* Rapport de suivi

La plus part des objectifs fixés a été réalisé, et surtout des documents synthétisant tout cela a été réalisé.

Par la suite l’équipe ETL pourra construire ses Jobs en utilisant le travail du groupe Alimentation, ce qui facilitera la tâche, principalement pour la gestion des erreurs.

A noté un peu de retard avec SAS mais nous avons des problèmes d’installation avant de nous tourné vers le serveur virtuel de l’ISTIL. La documentation est plus complexe et nous sommes en pleine étude concernant la connexion entre l’application Java et Sas.

De plus, l’architecture de notre application a été commencée, et nous pourrons prochainement intégrer nos rapports Jasper/Java à l’intérieur.

# Statistiques

A partir des différents CRA fournis par les chefs de projet nous avons pu tirer quelques statistiques sur le travail de chacun et des groupes.

Pour un temps total d’environ 300 heures sur 392 heures théoriques. Sans compter les nombreuses heures de rédaction, correction des livrables.

# Management et gestion de projet

## Méthodes

Lors des différentes réunions précédentes nous avions vu qu’il y avait un problème de communication au sein des groupes. Il n’y avait pas beaucoup d’échanges et tout le monde n’était pas au courant de l’avancement du projet. Pour cela nous avons tenté d’y remédier en mettant en place différentes solutions

* Tout le monde en copie dans les mails
* Réunion tous les 10 jours avec toute l’équipe

Ces deux actions avaient pour but d’impliquer toute l’équipe dans le projet et que chacun puisse informer et se tenir informé de l’avancement. Nous avons pu voir des améliorations grâce à ces méthodes, il y avait plus d’échanges dans le groupe, lors des réunions, chaque groupe faisait un point sur le travail qui avait été réalisé, les objectifs à venir mais aussi les problèmes auxquels ils avaient été confrontés.

Néanmoins il reste encore quelques améliorations à faire, comme annoncer chaque réunion interne au projet, ou la mise en copie des mails pour les directeurs de projet.

Un autre problème avait été détecté, le partage des connaissances et des documents au sein de l’équipe. Une plateforme collaborative avait été mise en place, mais il s’est avéré qu’elle était compliquée à utiliser et donc personne n’y allait et ne partageait ses documents. L’alternative a été de mettre en place un SVN Google Code pour partager les documents au sein du groupe. Lors de la mise en place de cet outil, il a été demandé à chacun de mettre un fichier sur le SVN pour être sûr que tout le monde pouvait s’y connecter et par la même occasion vérifier la motivation de tout le monde en prenant le temps d’installer, de configurer et de faire des recherches sur le fonctionnement.

La mise en place de cet outil a été une réussite, car elle a permis de partager les documents du groupe simplement et rapidement.

## Problèmes rencontrés

Le problème rencontré est principalement le manque de motivation et d’implication dans le groupe pour certains. On a pu le voir en ce qui concerne les délais fixés pour rendre des travaux qui n’étaient jamais respectés. Nous avons eu aussi du mal à récupérer tous les documents de suivi tout au long du projet, comme les CRA, nous permettant de savoir l’avancement du projet au niveau de chaque groupe, et le temps travaillé par chacun.

Malgré des rappels par mail, ou en face lors des cours, le comportement de certains n’a pas changé et ne facilite pas l’avancement des groupes.

# Objectifs à venir

Pour les prochains mois, nous allons donc mettre en place notre application, il nous reste encore des études à réaliser, concernant l’utilisation de différents outils, comme un cube par exemple. Mais pour les groupes comme Alimentation/ETL le travail sera rapide, car le travail est déjà cadré par les CU.

Les objectifs sont donc :

* Réalisation de tous les scénarios
* Spécification de la partie Etude
* Implémentation des rapports SAS/Jasper dans le projet Java
* Etude sur l’utilisation d’un cube

Une réorganisation du groupe va avoir lieu, le groupe alimentation va être dispatché dans des groupes qui en ont le plus besoin.