Objectifs Hebdomadaires

|  |  |
| --- | --- |
| Chantier | ETL |
| Chef de Projet | Laura Requet |
| Date Début | Mercredi 25 novembre 2010 |
| Date fin | Mercredi 1 décembre 2010 |

Sommaire

[Objectifs attendus pour le groupe : 2](#_Toc276565665)

[Objectif : (Personne X) – (Nom tache) 3](#_Toc276565666)

# Objectifs attendus pour le groupe :

Finir l’analyse sur les incohérences du fichier Darties

Rédiger les cas d’utilisation pour l’alimentation mensuelle en fonction des différentes données issues du fichier Darties.

Rédiger une documentation sur la mise en forme correcte du fichier Darties.

Rédiger une docuentation sur la mise en forme de la base de données Oracle.

# (Personne X1) - (Personne X1) – (Nom tache)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Les CUs** |  | |
| **Date Début** | Mercredi 25 novembre 2010 | |
| **Date Fin** | Mercredi 1 décembre 2010 | |
| **Objectifs** | | **Réalisé / Non réalisé** |
| **Nicolas Gérantet** | Analyse des chiffres d’affaires | NR |
| Rédaction des cas d’utilisations | NR |
|  | Rédaction de l’analyse des incohérences des CAs | NR |
| **Loic Faure** | Analyse des ventes | NR |
| Rédaction | NR |
|  | Rédaction de l’analyse des incohérences des ventes | NR |
| **Louis Génésio** | Analyse des marges | NR |
| Rédaction des cas d’utilisation | NR |
| **Charlotte Galzy** | Analyse de la mise en forme | NR |
|  | Rédaction du rapport sur la mise en forme Excel | NR |
| **Romain Girard** | Rédaction du rapport sur la mise en forme BDD | NR |
| **Laura Requet** | Mise en forme commune des cas d’utilisation | NR |
| **Raisons et finalités** | Les cas d’utilisation serviront à créer les jobs sous Talend.  La spécification du fichier Excel permettra de faire l’alimentation correcte de la base de données | |
| **Commentaires** | | |
|  | | |