Objectifs Hebdomadaires

|  |  |
| --- | --- |
| Chantier |  |
| Stéphanie GORGONE |  |
| 27/10/2010 |  |
| 10/11/2010 |  |

Sommaire

[Objectifs attendus pour le groupe : 1](#_Toc276756883)

[Stéphanie GORGONE – Chloé MANDON – Etude approfondie Jasper 2](#_Toc276756884)

[Anthony DUSSURGEY – Charaf EL BELLAI – Etude approfondie SAS 3](#_Toc276756885)

# Objectifs attendus pour le groupe :

● **Mettre au point un document de recensement de tous les tableaux et graphiques** nécessaires à la restitution pour les 4 profils de l'application.

Pour cela, le travail a été partagé en 4, voici la répartition :

- Responsable Magasin (Chloé MANDON)

- Responsable Régional (Anthony DUSSURGEY)

- Direction Commerciale (Stéphanie GORGONE)

- Chef de produit (Charaf EL BELLAI)

Un document exemple a été fourni le 29 octobre, notamment pour le responsable magasin. Le but est de le suivre et de détailler tous les onglets pour chaque profil.

Chaque personne doit consulter les parties des autres et se manifester rapidement s'il n'est pas d'accord avec un point du document rédigé.

● **Etudier plus profondément les deux outils** de restitution SAS et Jasper

# Stéphanie GORGONE – Chloé MANDON – Etude approfondie Jasper

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom Sous-Chantier** | Jasper | |
| **Date Début** | 03/11/2010 | |
| **Date Fin** | 10/11/2010 | |
| **Objectifs** | | **Réalisé(R) / Non réalisé(NR)** |
| **Stéphanie GORGONE** | Trouver comment intégrer Jasper à un projet JAVA | R |
| Faire un graphique avec Jasper | R |
| Trouver comment générer un tableau à la volée | NR |
|  |  |
| **Chloé MANDON** | Trouver comment intégrer Jasper à un projet JAVA | NR |
| Faire un graphique avec Jasper | NR |
| Trouver comment générer un tableau à la volée | NR |
|  |  |
| **Relations avec autres groupe/Chantier** | | |
| **Groupe/chantier** |  | |
| **Raisons et finalités** |  | |
| **Commentaires** | | |
|  | | |

# Anthony DUSSURGEY – Charaf EL BELLAI – Etude approfondie SAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom Sous-Chantier** | SAS | |
| **Date Début** | 03/11/2010 | |
| **Date Fin** | 10/11/2010 | |
| **Objectifs** | | **Réalisé(R) / Non réalisé(NR)** |
| **Anthony DUSSURGEY** | Trouver comment intégrer SAS à un projet JAVA | NR |
| Chercher comment se connecter à SAS à partir de l'application (Etudes) | NR |
| Trouver comment générer un tableau à la volée | NR |
|  |  |
| **Charaf EL BELLAI** | Trouver comment intégrer SAS à un projet JAVA | NR |
| Chercher comment se connecter à SAS à partir de l'application (Etudes) | NR |
| Trouver comment générer un tableau à la volée | NR |
|  |  |
| **Relations avec autres groupe/Chantier** | | |
| **Groupe/chantier** |  | |
| **Raisons et finalités** |  | |
| **Commentaires** | | |
|  | | |