## Slide 1: Projet Darties: Rapport d’activités
Projet GROUPE 2
26/01/11

## Slide 2: AGENDA
Rappel des objectifs
Présentation de la V0 en restitution
Présentation du travail d’alimentation/ETL
Recette

## Slide 3: Objectifs fixés
Alimentation / ETL
  Structure du fichier
  Cas d'utilisation : mettre sous forme de schéma.
  Gérer les cas d’erreurs
  Mise à jour des références
Restitution
  Mise en place des outils de restitution (graphes, tableaux)
Recettes
  Bilan de recette le 26

## Slide 4: Temps de travail
Chart: 
| Recettes | Alim / ETL | Restitution / Interface | Direction | Total | Total Théorique
Temps | 17 | 120 | 130 | 5 | 272 | 240
Temps/Homme | 8.5 | 15 | 26 | 5 | 18.1 | 16
Personne | 2 | 8 | 5 | 1 | 15 | 15

## Slide 5: Restitution
Restitution Profil responsable Magasin
Profil complet
Mise en place des bases
Création de tous les profils par la suite

## Slide 6: Restitution - SAS
Déploiement des procédures stockées
Mise en forme CSS
Mise en forme conditionnelle
Totaux
Tableaux/Graphiques

## Slide 7: Restitution - SAS
Travail En cours
Correction quelques bugs sur l’application
Mise en forme pour correspondre au SFD

## Slide 8: Restitution - SAS
Démonstration

## Slide 9
Tableau | Fonction | Etat
Palmares | Devise | 
 | Localisation | 
 | Période | Cumul
 | Indicateur | 
 | Caractéristique | 
 | Famille | 
Historique | Devise | 
 | Localisation | 
 | Période | 
 | Indicateur | 
 | Caractéristique | 
 | Famille | 
Détails | Devise / Famille | 
 | Localisation | 
 | Période | Cumul
 | Indicateur | 
 | Caractéristique | 

## Slide 10: Restitution - JASPER
Profil responsable Magasin complet
Tableaux et graphiques
Temps chargement pour certains tableaux
Mise en forme conforme au SFD
Paramètre période/mois à implémenter

## Slide 11: Alimentation/ETL
Vérification de la structure du fichier Excel avant mise à jour de la BDD:
  CU pour un fichier d’alimentation annuelle
  CU pour un fichier d’alimentation mensuelle 

## Slide 12: Planning Prévisionnel
Recettage
  Alimentation
  Application
Restitution
  Tous les profils
  Toutes les fonctionnalités
Alimentation
  Finir vérification document excel
  Cas d’erreur