## Slide 1: Projet Darties
Groupe 2
15/12/2010

## Slide 2: Objectifs fixés
Réalisation de spécifications pour l’alimentation
Travaux sur la partie restitution avec une démonstration
Choix et mise en place d’une alimentation (mensuelle, annuelle …) avec une démonstration
Rédaction de scénarios de recette

## Slide 3: Temps de travail
Chart: 
| Alimentation | Recettes | ETL | Restitution Jasper | Restitution Sas | Architecture | Direction
Temps | 80 | 15 | 81 | 60 | 22 | 21 | 15
Temps/Homme | 13.3333 | 15 | 27 | 30 | 22 | 15 | 15
Temps/Semaine | 11.4286 | 2.1429 | 11.5714 | 8.5714 | 3.1429 | 3 | 2.1429

## Slide 4: Nouvelles méthodes de travail
Tout le monde en copie dans les mails
Réunion tous les 10 jours avec toute l’équipe
Mise en place SVN ( Google Code)

## Slide 5: Alimentation
Objectif : Réalisation des spécifications pour l’alimentation

## Slide 6: Analyse des erreurs
Initialisation
  Données statistiques des villes incorrectes
  Solution  script récupérant ces données depuis un site internet.
Chiffres
  Redondance d’informations, absence d’objectif ou de réalisé (0), valeurs extrêmes.

## Slide 7: Matrice données sources-cibles
Analyse des données en entrée pour spécifier les traitements à effectuer pour les insérer dans la BDD.
Permet :
  Modification et uniformisation du fichier Excel
  Enrichissement des futurs cas d’utilisation.

## Slide 8: Cas d’utilisation
En fonction du choix de l’équipe ETL (fichier Excel réorganisé) :
  Annuellement par famille produit
  Mensuellement par famille produit.
Autres CU :
  Initialisation
  Alimentation exceptionnelle.

## Slide 9: ETL Démonstration
Objectif : Réalisation Alimentation Mensuelle

## Slide 10: Restitution Démonstration Sas Jasper
Objectif : Réalisation de tableaux / carte correspondant au SFD

## Slide 11: Recettes
Objectif : Définition et conceptions des recettes à réaliser en fin de projet

## Slide 12: Recettes
Liste des scénarios à faire
Réalisation de différents scénarios

## Slide 13: Architecture
Objectif : Développement de l’application

## Slide 14: Architecture
Quelques bases
  MVC
  ORM
Préparation intégration projets Sas/Jasper

## Slide 15: Bilan
Nombreux livrables réalisés
Formalisation du travail réalisé depuis Septembre
Quelques études à faire, avancement prometteur
Objectifs
Réalisation de tous les scénarios
Spécification de la partie Etude
Implémentation des rapports SAS/Jasper dans le projet Java
Etude sur l’utilisation d’un cube