## Slide 1: Projet Darties: Rapport d’activités
Projet GROUPE 2
27/10/10

## Slide 2: AGENDA
Récapitulatif des livrables
Démonstrations et présentations
Bilan des livrables/ressources
Planning prévisionnel

## Slide 3: Livrables
Mise en place BDD sous Oracle
Réalisation MCT
Cas d’utilisation pour l’alimentation
Démonstration ETL sous Talend
Démonstration restitution SAS/Jasper

## Slide 4: BDD

## Slide 5: Chantier BDD - Les tables
Base Oracle préparée par M. Coquery
9 tables gravitent autour de la base de fait
  RegionCommerciale : régions découpées selon Darties
  Géographie : Continent, Pays, Ville en relation avec la RegionCommerciale
  Devises : Devise et HistoriqueDevise
  Gestion des enseignes : Enseigne
  Gestion des magasins : Magasin en relation avec la ville et l’enseigne
  Gestion des produits : FamilleArticle
  Fait : en relation avec la FamilleArticle et le Magasin

## Slide 6: Chantier BDD - Les tables
Profil : pour définir le périmètre propre à chaque métier de Darties
Utilisateur : en relation avec le Profil pour que chaque employé ait son profil personnalisé. L’utilisateur peut être assigné à un magasin ou à une région commerciale
Les études, encore en cours de réflexion mais tout de même intégrées dans la base.

## Slide 7: Chantier BDD Alimentation manuelle
Utilisation du logiciel SQLDeveloper
Outil pratique qui permet :
  Authentification simple et rapide,
  Logiciel très visuel : visualisation de l’ensemble des objets créés et leur contenu dans la base de données

## Slide 8: Chantier BDD - Alimentation manuelle
Utilisation du fichier Excel pour remplir :
  la table de fait
  les magasins
  les villes
  les enseignes
  les régions commerciales .
Dossier d’analyse afin de détailler les différents profils

## Slide 9: Chantier BDD - Difficultés rencontrées
Lors de la première utilisation de SQLDeveloper :
  Pointilleux au niveau des chaînes de caractères
  Pour désigner une table dans une requête SQL
Lors de la gestion des séquences
  Cependant nous nous sommes vite adaptés.

## Slide 10: Alimentation : Cas d’utilisation

## Slide 11: Chantier ETL - Les cas d’utilisation
Script
Utilisateur
Alimentation
Exceptionnelle
Création/MAJ/Suppression
Données autour des faits
Alimentation
Annuelle
Alimentation
Mensuelle
MAJ
Faits
Création
Faits

## Slide 12: Chantier ETL - Les cas d’utilisation
Etablissement de scénarios et des extensions :
Alimentation annuelle : création d’un fait avec les objectifs
Alimentation mensuelle : insertion des données réelles dans la table de fait
Alimentation exceptionnelle : mise à jour des objectifs et des données autour de la table de faits (enseigne, magasin, article, devise, ville, région, pays, continent)

## Slide 13: Chantier ETL - Les Cas d’Utilisation : Exemple pour la création d’un fait

## Slide 14: Chantier ETL - Les Cas d’Utilisation : Exemple pour la création d’un fait

## Slide 15: Chantier ETL - Les Cas d’Utilisation : Exemple pour la création d’un fait

## Slide 16: Alimentation - ETL - Talend

## Slide 17: Prise en main de Talend
Pas de difficultés à l’installation
Interface relativement intuitive Similitudes avec Eclipse
Possibilité d’importer un projet de démo

## Slide 18: Premiers projets
Importation des données d’un fichier Excel dans Talend Pas de soucis particuliers
Connexion à la base de données Oracle Opération réussie après quelques tâtonnements
Test de différents composants de Talend

## Slide 19: Problèmes rencontrés
Énorme lenteur de Talend une fois couplé à la BDD distante Création d’une BDD locale pour les tests
Quelques bugs et freezes gênants

## Slide 20: Suite du projet
Effectuer les prochaines opérations sur une BDD locale
Effectuer le mapping afin de relier effectivement la source de données à la BDD

## Slide 21: Bilan ressources/Livrables
Mise en place BDD sous Oracle 100%
Réalisation MCT X%
Cas d’utilisation pour l’alimentation 70%
Démonstration ETL sous Talend 80%
Démonstration restitution SAS/Jasper 100%

## Slide 22: Bilan ressources/Livrables
Chart: Temps par ressources
| Restitution | BDD | Alimentation - Cas d'utilisation | Alimentation- MCT | Alimentation - ETL | Plateforme | Total
Estimés | 30 | 18 | 20 | 70 | 20 | 20 | 178
Réalisés | 65 | 20 | 4 | 20.5 | 18 | 32 | 159.5

## Slide 23: Planning prévisionnel
Valider MCT et cas d’utilisation pour commencer l’ETL
Choisir l’outil de restitution
Réflexion autour de la plateforme de développement
Intégration des scénarios
Réalisations études autour de DataMart/Cube, OLAP …