Projet Darties – Groupe2

Cahier de recettes

Création du document : Florent GRIGIS – Responsable recettes

Date : 15/12/2010

Cahier de recettes

Projet Darties – Groupe2

I.	Liste des scénarios	2

A.	Ergonomie	2

A.1 : Lors de la connexion	2

A.2 : Profil Responsable Magasin	2

A.3 : Profil Responsable Régional	2

A.4 : Profil Directeur Commercial	2

A.5 : Profil Chef de produit	2

A.6 : Aide	3

B.	Navigation	4

B.1 : Lors de la connexion	4

B.2 : Profil Responsable Magasin	4

B.3 : Profil Responsable Régional	4

B.4 : Profil Directeur Commercial	4

B.4 : Profil Chef de produit	5

B.5 : Aide	5

B.6 : Autres	5

C.	Alimentation	6

C.1: Alimentation annuelle	6

C.2 : Alimentation mensuelle	6

C.3 : Alimentation exceptionnelle	6

II.	Description des scenarios	7

# Liste des scénarios

## Ergonomie

### A.1 : Lors de la connexion

- interface principale ( = de connexion)

- interface mot de passe oublié (partie 1)

- interface mot de passe oublié (partie 2)

- interface avertissement mot de passe

- interface de changement de mot de passe obligatoire

- interface mot de passe oublié

- interface de changement de mot de passe

### A.2 : Profil Responsable Magasin

- page d'accueil du responsable magasin

- page d'accueil du responsable magasin / onglet palmarès

- page d'accueil du responsable magasin / onglet palmarès – mode graphique

- page d'accueil du responsable magasin / onglet historique

- page d'accueil du responsable magasin / onglet historique – mode graphique

- page d'accueil du responsable magasin / onglet détails

- page d'accueil du responsable magasin / onglet détails – mode graphique

- page d'accueil du responsable magasin / onglet études

### A.3 : Profil Responsable Régional

- page d'accueil du responsable régional

- page d'accueil du responsable régional / onglet palmarès

- page d'accueil du responsable régional / onglet palmarès – mode graphique

- page d'accueil du responsable régional / onglet historique

- page d'accueil du responsable régional / onglet historique – mode graphique

- page d'accueil du responsable régional / onglet détails

- page d'accueil du responsable régional / onglet détails – mode graphique

- page d'accueil du responsable régional / onglet études

### A.4 : Profil Directeur Commercial

- page d'accueil du directeur commercial

- page d'accueil du directeur commercial / onglet palmarès

- page d'accueil du directeur commercial / onglet palmarès – mode graphique

- page d'accueil du directeur commercial / onglet historique

- page d'accueil du directeur commercial / onglet historique – mode graphique

- page d'accueil du directeur commercial / onglet détails

- page d'accueil du directeur commercial / onglet détails – mode graphique

- page d'accueil du directeur commercial / onglet études

### A.5 : Profil Chef de produit

- page d'accueil du chef de produit

- page d'accueil du chef de produit – nouvelle étude

- page d'accueil du chef de produit – étude en cours de rédaction

- page d'accueil du chef de produit – exportation de données

- page d'accueil du chef de produit – importation de données

### A.6 : Aide

- page d'accueil de l'aide

- page d'accueil de l'aide – sommaire

- page d'accueil de l'aide – fonction rechercher

- page d'accueil de l'aide - index

## Navigation

### B.1 : Lors de la connexion

- affichage de l'interface de connexion au lancement du programme

- affichage de l'interface de connexion après identifiant ou mot de passe incorrect

- affichage de l'interface d'avertissement mot de passe

- changement de mot de passe obligatoire

- mot de passe oublié

- changement de mot de passe

- sortie de l'application

### B.2 : Profil Responsable Magasin

- affichage de la page d'accueil du responsable magasin

- affichage du palmarès (filtres par défaut, avec différents filtres)

- affichage du palmarès – graphique

- affichage de l'historique (filtres par défaut, avec différents filtres)

- affichage de l'historique – graphique

- affichage des détails (filtres par défaut , avec différents filtres)

- affichage des détails – graphique

- affichage d'une demande d'étude

### B.3 : Profil Responsable Régional

- affichage de la page d'accueil du responsable régional

- indisponibilité du filtre "famille d'article" et disponibilité uniquement des éléments "régional" et "national" dans le filtre "localisation"

- affichage du palmarès (filtres par défaut, avec différents filtres)

- affichage du palmarès – graphique (avec modification par clic droit)

- affichage de l'historique (avec différents filtres, uniquement en €)

- affichage de l'historique– graphique (avec modification par clic droit)

- affichage des détails (filtres par défaut, avec différents filtres)

- affichage d'une demande d'étude

### B.4 : Profil Directeur Commercial

- affichage de la page d'accueil du responsable commercial (filtres par défaut, avec différents filtres)

- affichage du palmarès (filtres par défaut, avec différents filtres)

- affichage du palmarès – graphique

- affichage de l'historique (avec différents filtres, uniquement en €)

- affichage de l'historique– graphique

- affichage des détails (filtres par défaut, avec différents filtres)

- affichage d'une demande d'étude

### B.4 : Profil Chef de produit

- affichage de l'écran principal du chef de produit

- affichage du contenu d'une étude "nouvelle"

- affichage du contenu d'une étude "en cours de réalisation"

- refus d'une étude

- ajout de statistiques à une étude

### B.5 : Aide

- affichage de l'aide

- navigation dans l'aide

- index de l'aide

- recherche dans l'aide

### B.6 : Autres

- impression

- exporter sous (Word, Excel et PDF)

- envoyer par mail (Word, Excel et PDF)

- déconnexion

- page précédente

- page suivante

- haut de page

## Alimentation

### C.1: Alimentation annuelle

- importation de données

- importation de données avec fichier défectueux

### C.2 : Alimentation mensuelle

- importation de données

- importation de données avec fichier défectueux

### C.3 : Alimentation exceptionnelle

- ajout d'un nouvel utilisateur

- ajout d'un nouveau profil

- ajout d'un nouveau magasin

- ajout d'une nouvelle enseigne

- ajout d'une nouvelle devise

- ajout d'un nouveau continent

- ajout d'un nouveau pays

- ajout d'une nouvelle région

- ajout d'une nouvelle ville

- ajout d'une nouvelle langue

- ajout d'une nouvelle traduction

- ajout d'une famille d'article

- modification d'un utilisateur

- modification d'un profil

- modification d'un magasin

- modification d'une enseigne

- modification d'une devise

- modification d'un continent

- modification d'un pays

- modification d'une région

- modification d'une ville

- modification d'une langue

- modification d'une traduction

- modification d'une famille d'article

- révision des objectifs (CA, marge brute et ventes)

- suppression d'un utilisateur

- suppression d'un profil

- suppression d'un magasin

- suppression d'une enseigne

- suppression d'une devise

- suppression d'un continent

- suppression d'un pays

- suppression d'une région

- suppression d'une ville

- suppression d'une langue

- suppression d'une traduction

- suppression d'une famille d'article

# Description des scenarios

| Scénario : A.1.1 – Interface de connexion |  |  |  | en cours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Vérifier l'ergonomie de la page de connexion |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté |  | Commentaire |
| N° | Libellé |  |  |  |  |
| 1 | Lancement de l'application. |  |  |  |  |

| Scénario : A.2.1 – Page d'accueil du responsable magasin |  |  |  |  | en cours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : être connecté en tant que responsable magasin |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Vérifier l'ergonomie de la page d'accueil du responsable magasin |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  |
| N° | Libellé |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Vérifier la date, la date de maj et l'identifiant. |  |  |  |  |

| Scénario : A.2.2 – Onglet Palmarès du responsable magasin |  |  |  |  | en cours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : être connecté en tant que responsable magasin |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Vérifier l'ergonomie de l'onglet palmarès du responsable magasin |  |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  | OK |
| N° | Libellé |  |  |  |  |  |
| 1 | Cliquer sur l'onglet "Palmarès". Vérifier la présence de "Palmarès" dans le titre de la fenêtre. |  |  | Vérifier la présence de l'icône "graphique" |  |  |
| 2 | Cliquer sur l'icône "graphique" |  |  |  |  |  |

| Scénario : A.2.5 – Onglet Etude du responsable magasin |  |  |  |  | en cours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : être connecté en tant que responsable magasin |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Vérifier l'ergonomie de l'onglet étude du responsable magasin |  |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  | OK |
| N° | Libellé |  |  |  |  |  |
| 1 | Cliquer sur l'onglet "Etude" |  |  |  |  |  |
| 2 | Cliquer sur "Etape 2 : sélection des résultats" |  |  |  |  |  |
| 3 | Cliquer sur "Etape 3 : sélection des paramètres…" |  |  |  |  |  |
| 4 | Cliquer sur "Etape 4 : sélection des paramètres…" |  |  |  |  |  |

| Scénario : A.5.1 – Page d'accueil du chef de produits |  |  |  |  | en cours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : être connecté en tant que chef de produits |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Vérifier l'ergonomie de la page d'accueil du chef de produits |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  |
| N° | Libellé |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

| Scénario : A.6.2 – Sommaire de l'aide |  |  |  |  | en cours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : être connecté à l'application |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Vérifier l'ergonomie de la page d'accueil de l'aide |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  |
| N° | Libellé |  |  |  |  |
| 1 | Cliquer sur "Aide" |  |  |  |  |
| 2 | Cliquer sur "Sommaire" |  |  |  |  |

| Scénario : B.1.4 – Changement de mot de passe obligatoire |  |  |  |  | en cours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : Pouvoir se connecter à l'application avec un mot de passe antérieure à 45 jours. |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Affichage de la page de changement de mot de passe obligatoire |  |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  | OK |
| N° | Libellé |  |  |  |  |  |
| 1 | Se connecter. |  |  |  |  |  |
| 2 | Remplir les champs en mettant un faux mot de passe actuel. | Retour sur la page de changement de mot de passe obligatoire. |  |  |  |  |
| 3 | Remplir les champs en mettant 2 nouveaux mdp différents | Retour sur la page de changement de mot de passe obligatoire. |  |  |  |  |
| 4 | Cliquer sur Annuler | Retour à l'interface principale (de connexion). |  |  |  |  |
| 5 | Se reconnecter | Affichage de la page de changement de mot de passe obligatoire |  |  |  |  |
| 6 | Remplir les champs correctement | Retour à l'interface de connexion |  |  |  |  |
| 7 | S'identifier avec le nouveau mdp | Affichage de la page d'accueil du profil. |  |  |  |  |

| Scénario : B.2.2 – Palmarès responsable régionale |  |  |  |  | en cours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : Pouvoir se connecter en tant que responsable régional. |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Test de l'affichage du palmarès regional du responsable régional |  |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  | OK |
| N° | Libellé |  |  |  |  |  |
| 1 | Se connecter en tant que "responsable régional". | Affichage de la page d'accueil "Responsable régional". |  |  |  |  |
| 2 | Cliquer sur l'onglet "Palmarès" |  |  |  |  |  |
| 3 | Vérifier les filtres par défaut | Devise : euro Localisation : régional Période : période et mois dernier Indicateurs : tous Caractéristiques : toutes Familles d'articles : toutes |  |  |  |  |
| 4 | Jouer avec les filtres | Changement des données du tableau |  |  |  |  |

| Scénario : B.3.2 – Indisponibilité de filtres |  |  |  |  | en cours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : Pouvoir se connecter en tant que responsable régional. |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif : indisponibilité du filtre "famille d'article" et disponibilité uniquement des éléments "régional" et "national" dans le filtre "localisation". |  |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  | OK |
| N° | Libellé |  |  |  |  |  |
| 1 | Se connecter en tant que "responsable régional". | Affichage de la page d'accueil "Responsable régional". |  |  |  |  |
| 2 | Dans la partie "filtres", vérifier le grisement "Famille d'article". | Grisement du filtre "Famille d'article". |  |  |  |  |
| 3 | Dans la partie "filtres", vérifier la disponibilité exclusive des éléments "régional" et "national" dans le filtre "localisation". | Exclusivité des éléments "régional" et "national" dans le filtre "localisation". |  |  |  |  |
| 4 | Répéter l'action 2 et 3 pour les onglets palmarès, historique, et détails. |  |  |  |  |  |

| Scénario : B.4.2 – Refus d'une étude |  |  |  |  | en cours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : - Pouvoir se connecter en tant que chef de produit - Présence d'une étude |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Rejette une demande d'étude. |  |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  | OK |
| N° | Libellé |  |  |  |  |  |
| 1 | Se connecter en tant que "chef de produit ". |  |  |  |  |  |
| 2 | Double cliquer sur l'étude à refuser. | Affichage de l'étude. |  |  |  |  |
| 3 | Dans le panneau "étape 1", cliquer sur refuser. | Ouverture d'Outlook. |  |  |  |  |
| 4 | Revenir à l'écran d'accueil. | Affichage de la liste des études |  |  |  |  |
| 5 | Vérification du rejet de l'étude précédente | Le statut de l'étude précédente est à "Rejetée". |  |  |  |  |

| Scénario : B.6.4 – Déconnexion |  |  |  |  | en cours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-requis : Pouvoir se connecter à l'application avec tous les profils |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif : Test de la déconnexion |  |  |  |  |  |  |
| Actions |  | Résultat souhaité | Résultat constaté | Commentaire |  | OK |
| N° | Libellé |  |  |  |  |  |
| 1 | Se connecter. | Page d'accueil. |  |  |  |  |
| 2 | Cliquer sur l'icône de déconnexion. | Affichage d'une fenêtre de confirmation déconnexion. |  |  |  |  |
| 3 | Cliquer sur Valider. | Affichage de la page d'identification. |  |  |  |  |
| 4 | Répéter les actions 1 à 3 sous tous les profils. |  |  |  |  |  |