## Slide 1
Démarche et méthodologie

## Slide 2
Réunion hebdomadaire/bimensuelle
Ensemble du groupe en copie dans les mails
Travail en groupe

## Slide 3
Compte Rendu d’Activité
SVN
Répartition en groupe
  SGBD
  Recettes
  Alimentation
  ETL
  Restitution

## Slide 4
Présentation projet
Début groupe 2
Chefs de projet
Objectifs :
  Analyser le SFD
  Trouver des solutions techniques
  Planning
  BDD
Effectifs :
  SGBD 4
  Restitution 5
  Alimentation 4
  Direction 2

## Slide 5
Première réunion
Réponses aux questions sur SFD
Planning
Objectifs :
  Démo BDD, outils ETL, outils Restitution
  MCT, données sources/cibles
Effectifs :
  SGBD 3
  Restitution 5
  Alimentation 3
  ETL 2
  Direction 2

## Slide 6
Effectifs :
  Restitution 5
  Alimentation 5
  ETL 3
  Direction 2
Deuxième réunion
BDD installée
Début rédaction CU
Test outils restitution
Objectifs :
  Spécifications alimentation
  ETL démo alimentation mensuelle
  Rédaction scénarios de recette

## Slide 7
Troisième réunion
Analyse des erreurs
CU alimentation
Jobs initialisation, mensuel
Fin des tests SAS/JASPER
Objectifs :
  Vérification structure fichier Excel
  Alimentation/ETL travailler ensemble
  VO en restitution SAS/JASPER
Effectifs :
  Restitution 6
  Alimentation 5
  ETL 3
  Recette 1
Notes: Pb divergence Alim ETL, retard par rapport aux autres groupe

## Slide 8
Quatrième réunion
Profil Responsable Magasin
Vérification structure fichier Excel
Jobs finis, gestion erreurs
Objectifs :
  Finir tous les profils SAS/JASPER
  Améliorer gestion erreur ETL
  Préparation recette restitution/alimentation
  Remplir BDD avec 49 villes
Effectifs :
  Restitution 5
  Alimentation 3
  ETL 3
  Recette 4
Notes: Jobs ETL fini avec gestion erreurs fichiers exel + gestion erreur donnée

## Slide 9
Effectifs :
  Restitution 5
  Alimentation 3
  ETL 3
  Recette 4
Cinquième réunion
Recette de l’application
Tous les profils SAS/JASPER
Alimentation initialisation, mensuelle, annuelle
Objectifs :
  Présentation finale