Réunion d’avancement

29/11/10

# ETL

* Ajout des logs
* Début de flux de l’alimentation Mensuelle
  + Villes faites
  + Table faits à remplir (job encours)

# Alimentation

* Analyse des données incohérentes à finir (Nicolas & Loic)
* Fichier excel formaté fait
* Création d’un document expliquant les normes pour le fichier excel
* A faire pour la semaine prochaine : ETL complet pour l’alimentation mensuelle

# Restitution Jasper :

* Intégration en java
* Cartographie : si on peut le faire ?

# Restitution SAS :

* Cartographie : problème SAS